Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta primera etapa del proyecto ForoU, no se han realizado cambios en los objetivos ni en la planificación inicial, por lo tanto, el plan sigue tal cual como se había planteado desde un inicio. En cuanto al desarrollo, los avances concretos logrados hasta el momento corresponden a: - Página de inicio con estructura básica de la plataforma. - Funcionalidad para crear un post, permitiendo que los usuarios puedan formular preguntas o compartir contenido. - Visualización de un post, con la posibilidad de revisar las publicaciones realizadas. - Funcionalidad de búsqueda, que permite localizar post dentro de la plataforma. Con estas funcionalidades iniciales ya se sientan las bases para continuar el desarrollo del sistema y avanzar en la implementación de las siguientes características planificadas. En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. |
| --- | --- |
| Objetivos | no hubo ningún ajuste |
| Metodología | La metodología que usamos es la ágil/scrum |
| Evidencias de avance | Como evidencia del avance de nuestro proyecto APT ForoU, presentaremos el repositorio en GitHub, donde se encuentran todos los documentos de planificación, el código fuente y los avances técnicos del desarrollo web. Además, incluiremos un video demostrativo que muestra el funcionamiento actual de la plataforma, evidenciando las funcionalidades implementadas hasta el momento, como la creación y visualización de publicaciones. Estas evidencias permiten demostrar el progreso real del proyecto, la correcta aplicación de la metodología ágil Scrum y el uso de herramientas propias de la disciplina informática, como control de versiones, estructuración modular del código y documentación técnica organizada. Para resguardar la calidad del proyecto, hemos mantenido un control constante del código, revisiones periódicas en equipo y validación de funcionalidades en cada sprint, garantizando así la coherencia entre lo planificado y lo desarrollado. Repositorio GitHub: https://github.com/MaMelivilu/foroU Video demostrativo: [PruebasForoU.mp4] |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Se aplican competencias en desarrollo de aplicaciones web con Next.js, trabajo colaborativo en GitHub y aplicación de la metodología ágil Scrum. Estas competencias permiten organizar el trabajo en equipo y avanzar de manera iterativa en las funcionalidades. | Las actividades desarrolladas hasta ahora incluyen: -Creación de la página de inicio con la estructura básica de la plataforma. -Implementación de la funcionalidad para crear post. -Desarrollo de la visualización de post. -Avance en la búsqueda de publicaciones Estas funciones iniciales establecen la base del sistema. | Se utilizaron Visual Studio Code, Node.js , Next.js y Firebase para el desarrollo. Además, Git/GitHub para la gestión colaborativa del código. En cuanto a hardware, cada uno trabajó con su propio computador personal. | La duración de las actividades se organizó en 2 sprints de trabajo. Este sprint 1 tiene como fecha tope el 12 de octubre, donde se planificó completar las funcionalidades iniciales, las cuales son las anteriormente nombradas. | Giovanni Oyarzun: Página de inicio y búsqueda. Matías Melivilu: Creación de post. Trabajo en conjunto: Visualización de publicaciones. | Nos hemos organizado de manera adecuada, apoyándonos en la comunicación y apoyándonos también en la parte de programación las dificultades yo diría que fueron un poco conocer mas el lenguaje que estamos usando, ya que empezamos un poco tarde ya que llo estábamos estudiando. | -La página de inicio, creación y visualización de post están completadas. -La búsqueda de post está en curso. -Las funciones de microvideos educativos, notificaciones, sistema de logros, conexión con GitHub y perfil de usuario aún no han sido iniciadas | No se han realizado ajustes en los objetivos ni en la metodología. El proyecto continúa según el plan original. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Como equipo, hemos logrado mantener una buena organización y comunicación, lo que ha facilitado avanzar con las tareas del Sprint 1. El uso de la metodología ágil Scrum nos ha permitido adaptarnos fácilmente a los cambios y distribuir el trabajo de forma equilibrada. Sin embargo, enfrentamos algunas dificultades relacionadas con la integración de ciertas funcionalidades, como el inicio de sesión con Google y GitHub, debido a la complejidad técnica. Para abordarlas, planificamos dedicar más tiempo en el Sprint 2 a pruebas e investigación.

Actividades ajustadas o eliminadas: De momento no hemos eliminado ni ajustado actividades del plan de trabajo. Gracias a la planificación inicial y la distribución equilibrada de tareas, el proyecto se ha desarrollado según lo establecido, sin necesidad de cambios mayores. Esto ha sido posible por la claridad de los objetivos y la buena comunicación dentro del equipo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades correspondientes a logros, notificaciones y microvideos educativos aún no se han iniciado, ya que están planificadas para el Sprint 2. El motivo principal es que se prioriza completar las funcionalidades base del foro en el Sprint 1. Para avanzar con estas tareas sin afectar el proyecto, organizaremos sesiones de trabajo adicionales y revisiones semanales para asegurar su desarrollo dentro de los plazos, igualmente en el documento de la metodología se muestran mejor los que están en el print 1 como en el sprint 2.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.